ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES, PROJETOS E OBRAS

|  |
| --- |
| **Secretaria Responsável**  Secretaria Municipal de Assistência Social |
| - Projeto de Pintura do Abrigo Institucional  - Projeto de Reforma de Instalação do CREAS |

Objeto/Descrição

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Contratada | Descrição | Valor |
| 09/08/19 | GTS Engenharia Ltda | Reforma do prédio destinado às instalações do Centro Especializado de Referência de Assistência Social (CREAS). Área total a reformar 255,99m² | R$ 279.873,50 |
| **Origem do Recurso**  As despesas e custeio das obras serão subsidiados do Contrato de Repasse OGU nº862060/2017– Operação 1047612-93 no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta reais) e o valor de contrapartida será de R$ 29.873,50 (Vinte e nove mil, oitocentos e setenta e três reais e cinquenta centavos). | | | | |
| **Andamento**  Iniciado Obra em 12/08/19 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | Contratada | Descrição | Valor | |
| Agosto de 2019 | ------------- | Pintura interna e externa do Abrigo Institucional | R$ 15.219,49 | |
| **Origem do Recurso**  Convênio com o Poder Judiciário por meio de pagamento de terceiro de multas pecuniárias com transferência deste valor para Entidade Pública. | | | |
| **Andamento: Em fase de contratação da Empresa que fará o trabalho da Pintura** | | | |